## GitHub Flow – Quy định làm việc chung

# 1. Quy định chung

- main là nhánh chính của dự án.

- Không code trực tiếp trên main.

- Không push trực tiếp lên main.

- Mọi công việc phải được thực hiện trên branch riêng.

- Mỗi Jira Task/Sub-task tương ứng với một branch.

- Mọi thay đổi đưa vào main phải thông qua Pull Request.

- Không merge khi code chưa được review và kiểm tra.

- Khi làm việc với Git, thành viên phải tuân thủ đúng quy ước đặt tên của team.

# 2. Quy tắc đặt tên

## 2.1. Tên Branch

Branch phải gắn với mã Jira.

Cú pháp:

MãJira-mo-ta-ngan-gon

Ví dụ:

SCRUM-18-form-dang-nhap

SCRUM-25-loi-mat-session

Không đặt tên kiểu:

test

abc

## 2.2. Tên Commit

Cú pháp:

[Mã-Jira] Mô tả ngắn gọn

Ví dụ:

[SCRUM-18] Them giao dien dang nhap

[SCRUM-18] Them API dang nhap

Commit phải mô tả thay đổi thực tế vừa thực hiện.

Không nên sử dụng:

update

fix

test

## 2.3. Tên Pull Request

Tên PR cũng phải chứa mã Jira.

Cú pháp:

[Mã-Jira] Mô tả ngắn gọn thay đổi

Ví dụ:

[SCRUM-18] Hoan thanh chuc nang dang nhap

[SCRUM-25] Sua loi mat session

# 3. Quy định PULL

pull dùng để đưa code mới từ remote repository về máy local.

### Khi nào phải Pull?

Dev phải cập nhật code trong các trường hợp:

1. Khi bắt đầu ngày làm việc

git checkout main

git pull origin main

Sau đó mới tạo branch làm việc.

2. Trước khi bắt đầu một task mới

Phải đảm bảo branch được tạo từ main mới nhất.

3. Khi main đã có thay đổi mới

Dev đang làm việc trên branch riêng phải đồng bộ với main.

Có thể sử dụng:

git fetch origin

git merge origin/main

4. Trước khi tạo Pull Request

Dev phải kiểm tra và đồng bộ branch với main mới nhất để giảm khả năng xảy ra conflict.

# 4. Quy định PUSH

push dùng để đưa commit từ máy local lên repository trên GitHub.

### Khi nào được Push?

Được push khi:

- Đã hoàn thành một phần công việc có ý nghĩa.

- Đã commit code.

- Code đã được kiểm tra cơ bản.

- Đang đứng trên branch cá nhân.

Ví dụ:

git add .

git commit -m "[SCRUM-18] Them API dang nhap"

git push origin SCRUM-18-form-dang-nhap

### Không được:

git push origin main

Mọi thay đổi phải push lên branch cá nhân rồi tạo Pull Request.

# 5. Quy định thời điểm làm việc với Git

## 5.1. Đầu ngày

Trước khi bắt đầu code:

git checkout main

git pull origin main

Sau đó tạo hoặc chuyển sang branch của task.

## 5.2. Trong thời gian làm việc

Không bắt buộc phải pull theo giờ cố định.

Tuy nhiên, dev nên đồng bộ với main:

- Khi main có thay đổi quan trọng.

- Trước khi hoàn thành task.

- Trước khi tạo Pull Request.

- Khi chuẩn bị push một thay đổi lớn.

Đối với task kéo dài nhiều ngày, nên đồng bộ định kỳ để hạn chế conflict lớn.

## 5.3. Cuối ngày

Nếu đã hoàn thành một phần công việc:

Code

↓

Test

↓

Commit

↓

Push

Không để code quan trọng chỉ tồn tại trên máy cá nhân trong thời gian dài.

Ví dụ:

git add .

git commit -m "[SCRUM-18] Hoan thanh API dang nhap"

git push origin SCRUM-18-form-dang-nhap

# 6. Quy định khi tạo Pull Request

Chỉ tạo PR khi:

- Task/Sub-task đã hoàn thành phần cần bàn giao.

- Code đã được kiểm tra.

- Branch đã được đồng bộ với main.

- Không còn conflict.

- Commit đã rõ ràng.

PR phải có:

Jira ID

Mô tả thay đổi

Nội dung đã hoàn thành

Kết quả test

Ảnh minh họa nếu cần

# 7. Quy định Review

Mỗi PR phải được thành viên khác review trước khi merge.

Người review kiểm tra:

- Code có đúng yêu cầu Jira không.

- Code có lỗi rõ ràng không.

- Có ảnh hưởng chức năng cũ không.

- Có vi phạm quy chuẩn code không.

- Có cần sửa gì trước khi merge không.

Chỉ merge khi PR đã được approve theo quy định của team.

# 8. Quy định xử lý Conflict

Khi xảy ra conflict:

Không được bỏ qua

↓

Xác định phần code bị conflict

↓

Trao đổi với người liên quan nếu cần

↓

Chọn code đúng

↓

Test lại

↓

Commit

↓

Push

Không được tự ý xóa hoặc ghi đè code của thành viên khác nếu chưa xác định rõ nội dung cần giữ.

# 9. Quy định Merge

Chỉ merge Pull Request vào main.

Không merge trực tiếp bằng cách:

git checkout main

git merge branch-cua-ban

trừ trường hợp người quản lý dự án quy định riêng.

Thông thường:

Branch cá nhân

↓

Push

↓

Pull Request

↓

Review

↓

Approve

↓

Merge

↓

main

# 10. Sau khi Merge

Sau khi PR được merge thành công:

- Xóa branch trên GitHub.

- Xóa branch local nếu không còn sử dụng.

Ví dụ:

git checkout main

git pull origin main

git branch -d SCRUM-18-form-dang-nhap

# 11. Quy tắc bảo vệ MAIN

main phải luôn ở trạng thái có thể sử dụng.

Không được:

- Push trực tiếp.

- Commit trực tiếp.

- Merge code chưa review.

- Merge code đang lỗi.

- Force push (git push --force) lên main.

Có thể bật GitHub Branch Protection để hạn chế các thao tác trên main.

# 12. Quy trình Git chuẩn của Team

JIRA TASK

↓

Tạo branch từ main

↓

CODE

↓

COMMIT

↓

PUSH

↓

Đồng bộ main nếu cần

↓

PUSH

↓

PULL REQUEST

↓

CODE REVIEW

↓

TEST / CI

↓

APPROVE

↓

MERGE MAIN

↓

XÓA BRANCH